## Slide 1
New Relic en
Stock-Quest
Plan de implementación
para una aplicación de baja escala
Fase de monitoreo del ciclo de vida del software
Integración pendiente de ejecutar y validar
Notes: Esta presentación describe cómo se va a implementar New Relic. El propietario confirmó que aún no existe monitoreo con esta herramienta y pidió una solución de baja escala. El objetivo inicial es observar la API existente con una configuración pequeña y verificable. Los pasos, las alertas y las consultas son propuestas. No se presentan capturas de una cuenta ni mejoras de rendimiento ya medidas. La presentación de ciclo de vida aportada ubica New Relic en la etapa 8, Monitoreo.
Fuentes consultadas el 19 de octubre de 2026:
C:\Users\LENOVO\Documents\Codex\2026-09-05\files-mentioned-by-the-user-desarrrollo\outputs\Stock-Quest\README.md
C:/Users/LENOVO/Downloads/HERRAMIENTAS CICLO DE VIDA DEL SW (3).pptx, diapositiva 10

## Slide 2
Punto de partida
Stock-Quest
02
Componente | Estado verificado | Qué falta
Frontend | React y Vite | Agente Browser opcional
API | Express, Node.js y Prisma | Instalar el agente APM
Base de datos | PostgreSQL | Observar consultas desde la API
Monitoreo | Sin integración New Relic | Conectar la cuenta y validar datos
El servicio Java de simulación continúa separado en desarrollo.
Notes: La revisión de esta copia encontró React y Vite en el frontend, Express y Prisma en el backend y PostgreSQL como persistencia. No se encontró la dependencia newrelic, un agente Browser ni configuración NEW_RELIC en los archivos versionados revisados. El script actual de inicio es node dist/server.js. El servicio Java de simulación existe en desarrollo, pero aún no sustituye el tráfico de Express. Por eso la primera integración se concentrará en la API Node.js.
Fuentes consultadas el 19 de octubre de 2026:
C:\Users\LENOVO\Documents\Codex\2026-09-05\files-mentioned-by-the-user-desarrrollo\outputs\Stock-Quest\backend\package.json
C:\Users\LENOVO\Documents\Codex\2026-09-05\files-mentioned-by-the-user-desarrrollo\outputs\Stock-Quest\frontend\package.json
C:\Users\LENOVO\Documents\Codex\2026-09-05\files-mentioned-by-the-user-desarrrollo\outputs\Stock-Quest\backend\src\server.ts
C:\Users\LENOVO\Documents\Codex\2026-09-05\files-mentioned-by-the-user-desarrrollo\outputs\Stock-Quest\services\simulacion-logistica\README.md

## Slide 3
Alcance inicial del monitoreo
Stock-Quest
03
1 API
Instrumentar el backend Express
con New Relic APM.
1 panel
Reunir tiempos de respuesta,
errores y volumen de solicitudes.
Dos alertas iniciales y un responsable para atenderlas.
Browser y disponibilidad sintética se añadirán si hacen falta.
Notes: El alcance propuesto mantiene pequeño el esfuerzo de configuración y de operación. APM significa monitoreo del rendimiento de la aplicación. Se instalará un agente en el proceso Node.js y se usará un solo panel para revisar la experiencia que ofrece la API. Se comenzará con dos alertas: lentitud y errores. Un integrante del equipo revisará cada aviso. Browser será una segunda etapa para estudiar problemas del navegador. El servicio Java requerirá su propia integración cuando participe en el flujo real.
Fuentes consultadas el 19 de octubre de 2026:
https://docs.newrelic.com/docs/apm/agents/nodejs-agent/getting-started/introduction-new-relic-nodejs/
C:\Users\LENOVO\Documents\Codex\2026-09-05\files-mentioned-by-the-user-desarrrollo\outputs\Stock-Quest\services\simulacion-logistica\README.md

## Slide 4
Instalación del agente en la API
Stock-Quest
04
Instalar desde la raíz del repositorio
npm install newrelic -w @stock-quest/api
Actualizar el script start de backend/package.json
"start": "node -r newrelic dist/server.js"
El agente debe cargarse antes que Express para instrumentar las solicitudes.
Notes: Estos comandos son una propuesta y todavía no se han ejecutado. La instalación añade newrelic como dependencia del workspace de la API y actualiza el archivo de bloqueo. El backend compila TypeScript a CommonJS, por lo que corresponde precargar el agente con -r newrelic. Se modificará el script start existente y se conservará la entrada dist/server.js. No se cambiarán las rutas ni la lógica de aprendizaje. Se usará una versión del agente compatible con Node.js y se fijará con el archivo package-lock.json.
Fuentes consultadas el 19 de octubre de 2026:
https://docs.newrelic.com/docs/apm/agents/nodejs-agent/installation-configuration/install-nodejs-agent/
C:\Users\LENOVO\Documents\Codex\2026-09-05\files-mentioned-by-the-user-desarrrollo\outputs\Stock-Quest\backend\tsconfig.json
C:\Users\LENOVO\Documents\Codex\2026-09-05\files-mentioned-by-the-user-desarrrollo\outputs\Stock-Quest\backend\package.json

## Slide 5
Configuración del entorno
Stock-Quest
05
Variables propuestas para el servicio backend
NEW_RELIC_APP_NAME=StockQuest-API
NEW_RELIC_LICENSE_KEY=<secreto del servidor>
NEW_RELIC_NO_CONFIG_FILE=true
NEW_RELIC_LOG=stdout
NEW_RELIC_APPLICATION_LOGGING_FORWARDING_ENABLED=false
La clave APM se guarda en el proveedor del backend.
Se desactiva el envío automático de logs durante la primera etapa.
Notes: La configuración se realizará mediante variables del servicio, disponibles antes de iniciar Node.js. NEW_RELIC_NO_CONFIG_FILE permite trabajar sin un archivo de configuración local. NEW_RELIC_APP_NAME identifica la API en la cuenta. La licencia APM se obtiene de la cuenta de New Relic y se conserva como secreto del backend, nunca en variables VITE_ ni en Git. NEW_RELIC_LOG=stdout dirige el registro propio del agente a la salida estándar. La variable APPLICATION_LOGGING_FORWARDING_ENABLED desactiva el reenvío automático de los logs de la aplicación para reducir el volumen inicial. Se revisará que los atributos y registros no incluyan contraseñas, tokens ni datos personales.
Fuentes consultadas el 19 de octubre de 2026:
https://docs.newrelic.com/docs/apm/agents/nodejs-agent/installation-configuration/nodejs-agent-configuration/
C:\Users\LENOVO\Documents\Codex\2026-09-05\files-mentioned-by-the-user-desarrrollo\outputs\Stock-Quest\render.yaml

## Slide 6
Activación en el entorno de prueba
Stock-Quest
06
01
Preparar la cuenta
Crear la aplicación APM y obtener la clave de ingesta.
02
Publicar la API como servicio Node.js
Usar el proceso persistente previsto en Render y configurar sus variables.
03
Iniciar y generar tráfico
Ejecutar los flujos habituales y confirmar la entidad StockQuest-API.
Notes: La primera validación se hará en un entorno de prueba. El repositorio incluye configuración para un servicio Node.js en Render y documentación de un frontend en Vercel. Se aprovechará el inicio del workspace de la API, que precargará el agente tras el cambio del script. La base de datos por sí sola no publica la API. Después de iniciar el proceso se generarán solicitudes y se esperará la recepción de telemetría. El ejemplo corresponde al servicio Node.js persistente. Si se usa la función serverless de Vercel como backend, se revisará primero el procedimiento apropiado para ese entorno.
Fuentes consultadas el 19 de octubre de 2026:
https://docs.newrelic.com/docs/apm/agents/nodejs-agent/installation-configuration/install-nodejs-agent/
C:\Users\LENOVO\Documents\Codex\2026-09-05\files-mentioned-by-the-user-desarrrollo\outputs\Stock-Quest\render.yaml
C:\Users\LENOVO\Documents\Codex\2026-09-05\files-mentioned-by-the-user-desarrrollo\outputs\Stock-Quest\docs\DESPLIEGUE.md
C:\Users\LENOVO\Documents\Codex\2026-09-05\files-mentioned-by-the-user-desarrrollo\outputs\Stock-Quest\vercel.json

## Slide 7
Un panel para las funciones principales
Stock-Quest
07
Indicador | Qué muestra | Aplicación en Stock-Quest
Latencia p95 | Tiempo que cubre el 95 % de las solicitudes | Login, módulos y simulaciones
Errores de la API | Proporción de transacciones marcadas como error | Fallas al consultar o guardar
Solicitudes por minuto | Actividad recibida por la API | Interpretar picos y poco tráfico
Tiempo de base de datos | Consultas observadas desde el agente | Localizar operaciones lentas
El panel comenzará sin valores hasta recibir tráfico real.
Notes: Se creará un panel con cuatro indicadores y filtros por nombre de transacción. Las rutas de interés incluyen /api/auth/login, /api/modules, /api/simulations y /api/progress. El p95 ayuda a observar el extremo lento de la distribución. La métrica de errores depende de la clasificación del agente; no todos los rechazos de autenticación implican una falla del servicio. Las consultas PostgreSQL se observarán en la medida en que el driver y la instrumentación produzcan los segmentos correspondientes. Esto no sustituye métricas internas del servidor PostgreSQL. No se incluyen valores ni gráficos inventados.
Fuentes consultadas el 19 de octubre de 2026:
https://docs.newrelic.com/docs/apm/agents/nodejs-agent/getting-started/introduction-new-relic-nodejs/
https://docs.newrelic.com/docs/nrql/nrql-syntax-clauses-functions/
C:\Users\LENOVO\Documents\Codex\2026-09-05\files-mentioned-by-the-user-desarrrollo\outputs\Stock-Quest\backend\src\routes\index.ts

## Slide 8
Consulta del tiempo de respuesta
Stock-Quest
08
Ejemplo NRQL para el panel de la API
FROM Transaction
SELECT percentile(duration, 95)
WHERE appName = 'StockQuest-API'
SINCE 30 minutes ago
TIMESERIES
Muestra la evolución de la latencia p95 en segundos.
La consulta solo devolverá resultados cuando existan datos.
Notes: NRQL es el lenguaje de consultas de New Relic. Este ejemplo consulta eventos Transaction, filtra por el nombre propuesto de la aplicación y calcula el percentil 95 de duration. El atributo duration se expresa en segundos. SINCE delimita la ventana de análisis del panel y TIMESERIES produce una serie temporal. La consulta se pegará en el explorador de consultas o en un widget del dashboard después de que la API reporte datos. Para una condición de alerta se usará la misma agregación sin SINCE ni TIMESERIES, porque el motor de alertas define su propia ventana. El fragmento es un ejemplo de configuración, no una medición.
Fuentes consultadas el 19 de octubre de 2026:
https://docs.newrelic.com/docs/nrql/nrql-syntax-clauses-functions/
https://docs.newrelic.com/docs/alerts/create-alert/create-alert-condition/create-nrql-alert-conditions/

## Slide 9
Alertas iniciales para baja escala
Stock-Quest
09
Señal | Umbral de partida | Respuesta del equipo
Lentitud | p95 superior a 2 segundos durante 5 minutos | Revisar la transacción lenta y el acceso a PostgreSQL
Errores | Más de 5 % de errores durante 5 minutos | Revisar la falla y el último cambio publicado
Umbrales propuestos: se ajustarán con la línea base real.
Con pocas solicitudes, revisar también el conteo de errores.
Un período sin tráfico no demuestra una caída de la aplicación.
Notes: Los umbrales son una decisión inicial del proyecto, no valores recomendados universalmente ni resultados medidos. Se propone una ventana de cinco minutos para evitar avisos por fluctuaciones muy breves. En una aplicación con poco tráfico, una sola solicitud puede representar un porcentaje alto, de modo que se ajustará la condición de errores tras observar el volumen real. El canal de aviso deberá quedar asociado a un responsable y se probará su funcionamiento. Las alertas APM dependen de que exista tráfico. Para conocer disponibilidad en períodos inactivos se puede añadir un monitor sintético de URL, sujeto a la cuenta y al comportamiento del hosting.
Fuentes consultadas el 19 de octubre de 2026:
https://docs.newrelic.com/docs/alerts/create-alert/create-alert-condition/create-nrql-alert-conditions/
https://docs.newrelic.com/docs/synthetics/synthetic-monitoring/using-monitors/add-edit-monitors/

## Slide 10
Ampliaciones según la necesidad
Stock-Quest
10
Experiencia del navegador
Añadir New Relic Browser a React
para observar carga y errores
de JavaScript.
Revisar la política CSP y usar
la configuración Browser de la cuenta.
Disponibilidad de la API
Añadir un monitor de URL
sobre /api/health si se requiere
detección durante la inactividad.
Este endpoint confirma que el proceso
responde; no comprueba PostgreSQL.
Notes: Estas ampliaciones son opcionales. Para Browser se generará la configuración propia de la aplicación web y se cargará al inicio del frontend. La clave APM del servidor nunca debe copiarse al cliente. Las políticas CSP en Express y Vercel requieren revisión: los dominios de scripts y recolección dependen del método de instalación y de la región de la cuenta. Se permitirán únicamente los orígenes necesarios. Para disponibilidad, un monitor de URL puede comprobar /api/health, pero esta ruta devuelve status ok sin consultar la base de datos. En un hosting con suspensión por inactividad se revisará cómo los sondeos afectan el arranque y el consumo.
Fuentes consultadas el 19 de octubre de 2026:
https://docs.newrelic.com/docs/browser/browser-monitoring/installation/install-browser-monitoring-agent/
https://docs.newrelic.com/docs/browser/new-relic-browser/getting-started/compatibility-requirements-browser-monitoring/
https://docs.newrelic.com/docs/synthetics/synthetic-monitoring/using-monitors/add-edit-monitors/
C:\Users\LENOVO\Documents\Codex\2026-09-05\files-mentioned-by-the-user-desarrrollo\outputs\Stock-Quest\backend\src\app.ts
C:\Users\LENOVO\Documents\Codex\2026-09-05\files-mentioned-by-the-user-desarrrollo\outputs\Stock-Quest\vercel.json

## Slide 11
Validación de la implementación
Stock-Quest
11
01
Confirmar la recepción
La entidad StockQuest-API aparece y registra solicitudes reales.
02
Ejecutar los flujos principales
Iniciar sesión, cargar módulos y completar una simulación de prueba.
03
Comprobar errores y avisos
Provocar un fallo controlado en pruebas y confirmar la notificación.
Evidencias: cambio en código, panel con fecha y prueba de alerta.
Notes: La integración se aceptará cuando exista recepción de datos y las señales permitan investigar un problema real. Se usará un usuario de prueba y un entorno preparado para evitar alterar información de usuarios. El fallo controlado debe retirarse después de comprobarlo; no se añadirá un endpoint de errores abierto a producción. Las evidencias serán el diff o commit de configuración, una captura del panel con intervalo temporal identificable y un registro de la alerta y de su notificación. Se comprobará que el login y las simulaciones siguen funcionando. No se ha ejecutado ninguno de estos pasos en esta entrega.
Fuentes consultadas el 19 de octubre de 2026:
https://docs.newrelic.com/docs/apm/agents/nodejs-agent/installation-configuration/install-nodejs-agent/
https://docs.newrelic.com/docs/alerts/create-alert/create-alert-condition/create-nrql-alert-conditions/
C:\Users\LENOVO\Documents\Codex\2026-09-05\files-mentioned-by-the-user-desarrrollo\outputs\Stock-Quest\backend\src\routes\index.ts

## Slide 12
Operación sencilla y consumo controlado
Stock-Quest
12
01
Comenzar con lo esencial
Una API, un panel y dos alertas; mantener desactivado el envío de logs.
02
Revisar señales y consumo
Ajustar umbrales y comprobar la ingesta y los límites de la cuenta.
03
Ampliar cuando exista una necesidad
Activar Browser o disponibilidad después de validar la primera etapa.
Resultado esperado: detectar fallas antes y orientar su diagnóstico.
Notes: La escala pequeña permite comenzar con una configuración breve y revisarla periódicamente. Se consultarán las condiciones y límites vigentes de la cuenta antes de activar funciones; esta presentación no garantiza un costo de cero. La API enviará inicialmente sus métricas y datos APM, y el reenvío automático de logs permanecerá apagado. El responsable revisará la ingesta, el ruido de alertas y la utilidad del panel. Se espera detectar problemas con mayor rapidez, pero la mejora solo podrá afirmarse después de medirla. El siguiente paso es implementar el cambio y completar la validación; todavía no hay telemetría ni resultados New Relic verificados.
Fuentes consultadas el 19 de octubre de 2026:
https://docs.newrelic.com/docs/apm/agents/nodejs-agent/installation-configuration/nodejs-agent-configuration/
https://newrelic.com/pricing
https://docs.newrelic.com/docs/alerts/create-alert/create-alert-condition/create-nrql-alert-conditions/